

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Ҡ А Р А Р**

« 21 » февраля 2020 г. №75 « 21 » февраль 2020 й.

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан», утвержденную постановлением

Администрации от 27 февраля 2019 года №82

(с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,

Постановляю:  
  
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Администрации от 27 февраля 2019 года №82 (с изменениями), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу бухгалтерии Администрации осуществлять финансирование программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год.  
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по городскому хозяйству Р.Н. Гайсина.

Глава Администрации Ф.К. Искужин

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

по городскому хозяйству Р.Н. Гайсин

Управляющий делами Г.А. Масагутова

Главный юрисконсульт С.Р. Исякаева

Л.И. Шаринская

8(34764) 3 71 17

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения город Мелеуз

муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан

от 21 февраля 2020г. №75

Муниципальная   программа   
"Благоустройство  территории городского поселения город Мелеуз

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан"  
(в новой редакции)

Паспорт  программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная   программа  " Благоустройство  территории  городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" (далее -  Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Устав городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики и исполнитель программы | Администрация городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрация городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - отдел ЖКХ) |
| Цель  Программы | Совершенствование системы благоустройства  городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| Задачи Программы | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;  - улучшение экологической обстановки для обеспечения условий жизнедеятельности в городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1.Повышение уровня благоустроенности городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.  2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| Сроки и этапы реализации   Программы | С 01 января 2014  года  по 31 декабря 2021 года  I этап - 2014 год  II этап - 2015  год  III этап - 2016  год  IV этап – 2017 год  IV этап – 2018 год  IV этап – 2019 год  IV этап – 2020 год  IV этап – 2021 год |
| Перечень основных мероприятий   Программы | - содержание, ремонт сетей уличного освещения;  - мероприятия по озеленению территории города;  - прочие мероприятия по  благоустройству |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования  Программы составляет 373675,89 тыс. руб.  Из средств республиканского бюджета:  - 2019 г. – 11323,34 тыс. руб.,  из средств местного бюджета  - 362352,55 тыс. руб., из них по годам:  2014 г. – 38908,02 тыс. руб.;  2015 г. – 50738,33 тыс. руб.;  2016 г. – 41125,27 тыс. руб.;  2017 г. – 46292,75 тыс. руб.  2018 г. – 50771,1 тыс. руб.  2019 г. – 64483,42 тыс. руб.  2020 г. – 41334 тыс. руб.  2021 г. – 40023,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации   Программы | - повышение уровня благоустроенности  городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей  городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |

1. Введение

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2014-2021 годы» разработана в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской федерации» №131-ФЗ; к вопросам местного значения относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории городского поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- организация освещенности улиц;

- организация благоустройства и озеленения территории городского поселения;

- благоустройство и содержание мест захоронения;

- создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

С ростом города Мелеуза, развитием промышленности на его территории становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизнедеятельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зеленые насаждения. Проблема зеленых насаждений - одна из важнейших экологических проблем в городе Мелеузе. Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей.

2.1 Уличное освещение

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей городского поселения город Мелеуз. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, дорог, площадей, внутриквартальных проездов, жилых микрорайонов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, является видимым проявлением эффективности работы муниципальных органов.

В настоящее время система наружного освещения городского поселения город Мелеуз включает в себя 3500 световых приборов, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 кВ 143,342 км. Однако еще недостаточно освещение улиц строящихся микрорайонов и объездных дорог.

Оценка состояния систем наружного освещения показывает, что средний износ действующих линий составляет 30%.

Ртутные лампы составляют 25,4% от общего количества источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей городского бюджета, а не реальных потребностей. Ремонт светильников производится не в полном объеме.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения городского поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем, в том числе и установку приборов учета электроэнергии.

2.2 Озеленение

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями.

Ежегодно выполняются работы по санитарной формовочной обрезке деревьев, валке деревьев, производится посадка деревьев, устройство газонов, цветников.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных насаждений.

2.3 Содержание мест захоронения

На территории городского поселения находится два кладбища (одно действующее и одно закрытое). Общая площадь городских кладбищ составляет 44,3 га. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд мероприятий: вырубка деревьев и кустарников, устройство ремонтных работ по песчано-гравийному покрытию.

2.4 Прочие мероприятия

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории города необходимо проведение работ по санитарному содержанию территории города и ремонт объектов благоустройства: уборка случайного мусора с газонов, придорожной полосы, мест массового отдыха; содержание памятников; содержание пешеходных мостов; водопропускных оврагов.

Решение проблемы  благоустройства  на  территории   городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его привлекательности. Необходимость решения проблемы комплексного  благоустройства   территории      городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан программным методом обусловлена наличием единого и неразрывного объекта благоустройства территории  городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

3. Основные цели, задачи

Целью  Программы  является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения  городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

 Программа  направлена на решение следующих задач:

- приведение сетей уличного освещения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми [СНиП 23-05-9](http://base.garant.ru/2306278/)5;

- создание благоприятных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан.

4. Финансирование мероприятий Программы

Планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Объемы финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего 2014-2021гг | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| Всего по программе | 373675,89 | 38908,02 | 50738,33 | 41125,27 | 46292,75 | 50771,1 | 64483,42 | 41334 | 40023 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 11323,34 |  |  |  |  |  | 11323,34 |  |  |
| Местный бюджет | 362352,55 | 38908,02 | 50738,33 | 41125,27 | 46292,75 | 50771,1 | 53160,08 | 41334 | 40023 |

тыс. руб.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в [приложении 1](http://base.garant.ru/15340463/#block_10100) к  Программе.

6. Механизм реализации  Программы

Текущее управление реализацией  Программы  осуществляет Администрация городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Отдел ЖКХ, отдел бухгалтерии:

- контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- несут ответственность за несвоевременную реализацию  Программы, контролируют целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию   Программы;

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся  Программы.

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается в повышении уровня благоустройства города Мелеуз, улучшения содержания территории, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения. Количественные показатели эффективности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач приведены в таблице №1.

Управляющий делами Г.А. Масагутова

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство  территории  городского поселения город Мелеуз муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия,  обеспечивающие выполнение задачи | | Исполнитель  программы -  бюджето-  получатель | Срок исполнения |  | Объем финансирования | | | | | | | | | Ожидаемые результаты |
| всего по   программе | в том числе по годам: | | | | | | | | |  |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | | 2021г |  |
|  | | Цель: Совершенствование системы благоустройства городского поселения город Мелеуз город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  1.Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Содержание, ремонт и модернизация сетей уличного освещения | | Администрация городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 2014-2021 годы |  | 9056,66 | 9733,72 | 13502 | 13757,8 | 17212,1 | 29662,7 | | 20490,0 | 16260 | Повышение уровня внешнего благоустройства |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения | |  |  |  | 1899,36 | 2125,73 | 1951,6 | 3515,8 | 2433,8 | 3280,29 | | 5490,0 | 2753 |  |
|  | Приобретение светильников | |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,1 | |  |  |  |
|  | Местный бюджет | |  |  |  | 1899,36 | 2125,73 | 1951,6 | 3515,8 | 2433,8 | 3459,39 | | 5490,0 | 2753 |  |
| 1.2 | Поставка электроэнергии на уличное освещение | |  |  |  | 7157,3 | 7607,99 | 11550,4 | 10242 | 14778,3 | 16644,0 | | 15000,0 | 13507 |  |
|  | Местный бюджет | |  |  |  | 7157,3 | 7607,99 | 11550,4 | 10242 | 14778,3 | 13644,0 | | 15000,0 | 13507 |  |
|  | Республиканский бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | | 0 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт систем наружного освещения | |  |  |  |  |  |  |  |  | 9559,36 | |  |  |  |
|  | Местный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,02 | |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  | 8323,34 | |  |  |  |
|  | | 2.Задача: Улучшение экологической обстановки для обеспечения условий жизнедеятельности в городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Мероприятия по озеленению территории города Мелеуз | |  | 2014-2021  годы |  | 6720,01 | 8605,62 | 3647,96 | 5798,98 | 6710,5 | 3935,42 | | 3510 | 6000 | Улучшение экологической обстановки |
|  | Местный бюджет | |  |  |  | 6720,01 | 8605,62 | 3647,96 | 5798,98 | 6710,5 | 3935,42 | | 3510 | 6000 |  |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений: валка аварийных деревьев, спиливание сухих скелетных ветвей, формовочная обрезка деревьев | |  |  |  | 1086,74 | 2270,15 | 1488,26 | 1800 | 2542,79 | 2381,25 | | 0 | 2083 |  |
| 2.2 | Посадка, уход за деревьями и кустарникам | |  |  |  | 2888,32 | 3588,66 | 585,03 | 1000 | 1339,4 | 283,97 | | 0 | 817 |  |
| 2.3 | Цветочное оформление клумб, вертикальное озеленение и их содержание | |  |  |  | 2744,94 | 2746,79 | 1574,67 | 2998,98 | 2828,3 | 1270,20 | | 3510,0 | 3100 |  |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | |  | 2014-2021 годы |  | 23131,35 | 32399 | 23975,31 | 18424,36 | 19784,2 | 30885,3 | | 14673 | 15247 | Повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства |
|  | Местный бюджет | |  |  |  | 23131,35 | 32399 | 23975,31 | 18424,36 | 19784,2 | 30885,3 | | 14673,0 | 15247 |  |
| 3.1 | Текущее содержание территории (в чистоте) | |  |  |  |  |  |  |  |  | 19659,47 | |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения | |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,08 | |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение скульптурной композиции «Семья» | |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 | |  |  |  |
| 3.4 | Поставка биотуалетов | |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,0 | |  |  |  |
| 3.5 | Содержание вечного огня на памятниках | |  |  |  | 68,65 | 70 | 60,33 | 59,9 | 61,6 | 64,49 | | 65,0 | 63 |  |
| 3.6 | Текущий ремонт объектов благоустройства | |  |  |  | 16568,47 | 21118,88 | 17787,182 | 4444 | 7064,3 | 1417,92 | | 2000 | 2516 |  |
| 3.6.1 | Текущий ремонт объектов благоустройства | |  |  |  | 931,52 | 10540,12 | 3587,82 | 4444 | 4961,8 | 1417,92 | | 2000 | 2516 |  |
| 3.6.2 | Прочие мероприятия | |  |  |  | 5166,56 | 360 | 2299,978 | 3029,46 | 4783,4 | 0 | | 651,0 | 0 |  |
| 3.7 | Приобретение елки, светодиодного оформления | |  |  |  |  |  | 2299,978 | 838,15 | 2102,5 |  | |  |  |  |
| 3.7.1 | Оформление елочного городка | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2511,67 | |  |  |  |
| 3.8 | Установка и изготовление баннеров,иное | |  |  |  | 177,15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 230,24 | | 0 | 0 |  |
| 3.9 | Разработка проектно-сметной документации | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454,76 | |  |  |  |
| 3.10 | Охрана окружающей среды: | |  |  |  |  |  |  |  |  | 4161,67 | |  |  |  |
| 3.10.1 | Установка контейнерных площадок | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593,38 | |  |  |  |
| 3.10.2 | Приобретение контейнеров и бункеров | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2568,29 | |  |  |  |
|  | Всего: в т.ч. | |  |  | 328620,35 | 38908,02 | 50738,34 | 41125,27 | 46292,75 | 50771,1 | 64483,42 | | 41334 | 40023 |  |
|  | Местный бюджет | |  |  | 328620,35 | 38908,02 | 50738,34 | 41125,27 | 46292,75 | 50771,1 | 53160,08 | | 41334 | 40023 |  |
|  | Республиканский бюджет | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11323,34 | | 0 | 0 |  |

Значение целевых индикаторы реализации Программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Базовое значение целевого индикатора в 2013 г. | |  | | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017-2021гг | |
| Количество | Доля светильников от общего количества | Кол-во | Доля светильников от общего количества,% | | Кол-во | Доля светильников от общего количества,% | Кол-во | Доля светильников от общего количества,% | Кол-во | Доля светильников от общего количества,% |
| Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Мелеуз | | | | | | | | | |  |  |
| 1.Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского поселения город Мелеуз | | | | | | | | | |  |  |
| 1. Всего действующих светоточек , ед.\* в том числе: | 2930 | 100 | 2930 | 100 | | 2930 | 100 | 3166 | 100 | 4500 | 100 |
| Светильники с ртутными лампами, ед. | 987 | 34 | 745 | 25,4 | | 535 | 18,2 | 535 | 16,7 | 1642 | 36 |
| Светильники с натриевыми лампами, ед. | 1943 | 66 | 2183 | 74,5 | | 2393 | 81,7 | 2621 | 83 | 2558 | 57 |
| Светодиодные светильники, ед. | 0 |  | 2 | 0,1 | | 5 | 0,1 | 10 | 0,3 | 300 | 7 |
| 2.Задача: Улучшение экологической обстановки для обеспечения жизнедеятельности в городском поселении город Мелеуз | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Значение целевого значения по годам | | | | | | | | |
|  |  |  | 2014 | | | 2015 | | 2016 | | 2017-2021 | |
|  | Ед.изм. | Количество | Ед.изм. | Количество | | Ед.изм. | Количество | Ед.изм. | Количество | Ед.изм. | Количество |
| Цветочное оформление города | м2 | 3300 | м2 | 3350 | | м2 | 3450 | м2 | 3700 | м2 | 3700 |
| Посадка и уход за деревьями | ед | 300 | ед | 600 | | ед | 320 | ед | 70 | ед | 350 |
| Восстановление и уход за газонами | тыс.м2 | 1200 | тыс.м2 | 1300 | | тыс.м2 | 1500 | тыс.м2 | 1600 | тыс.м2 | 1600 |
| Формовочная обрезка и валка деревьев | ед | 750 | ед | 600 | | ед | 800 | ед | 700 | ед | 700 |

Управляющий делами Г.А. Масагутова

Л.И. Шаринская

3 71 17